BÁO CÁO W2 — FEATURE DRAFT & TEST PLAN

Feature list · Test plan · EDA report v1  |  Project: Real-time Financial Fraud Detection

Người thực hiện: Thái (Thành viên 4)  |  Task 5.4 / W2  |  Ngày: 24/10/2026

# Các công việc đã làm

- Feature list: chia feature thành transaction, account, historical và time; mỗi feature có nguồn, công thức, thời điểm biết, null policy và leakage risk (21 mục: 3 Dùng, 6 Dùng + ablation, 3 Cần xác minh, 9 Loại).

- Kiểm chứng trên dữ liệu thật: loại dest_is_merchant (trùng type = PAYMENT) và amount_is_round (trần 10M); feature lịch sử theo tài khoản nhận có tín hiệu (87,4% gian lận so với 44,1% hợp lệ không có giao dịch tới tài khoản nhận trong 24 giờ trước).

- Feature set và split: 5 set cho ablation W3 (A, A+T, A+H, A+H+T, B); kiểm tra sơ bộ cho set A đạt AP 0,163/0,270 (val/test), set B ≈ 1,0 do artifact số dư; giữ split theo thời gian (train 1–323, val 324–378, test 379–743).

- Feature test plan: 108 ca kiểm thử (boundary values, unknown category, missing fields, threshold, event_time, leakage, cửa sổ lịch sử) kèm đặc tả chạy được; 178 test đều qua và bắt được 12/12 lỗi cố ý.

- Phát hiện cần nhóm chốt: event contract chưa có số dư; streaming cần warm-up 24 step; quy tắc chọn threshold của W1 cần thêm min_precision; chốt alert_triggered = fraud_score >= threshold và T0.

- EDA report v1 và notebook: eda-report-v1.md, notebook w2_feature_draft_test_plan.ipynb (từng bước của W2, đã chạy, có output), 5 hình mới; cập nhật evaluation-plan.md (v1.1), feature-inventory.md và README.

- Review: đã soạn 12 câu hỏi kèm bằng chứng cho Đạt, Công Anh, Lead và Đức Anh; buổi review chưa diễn ra, đang chờ phản hồi.